Приложение №2

ПЛАН

создания  объектов инфраструктуры в Краснодарском крае

| № п/п | Наименование МО | Тип объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика | Инициатор создания | Наименование программы, реквизиты НПА | Источники финанси-рования, тыс. руб. | Финансирование тыс. руб. |  |  | Плани-руемый срок сдачи, год | Текущий этап создания | Требуемая мощность потребления энерге-тических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
| 607 | Староминский район | Социальная инфраструктура | Строительство детского сада в ст. Староминской ул. Мира, квартал 103 | Строительство детского сада на 80 мест | Администрации МО Староминский район | Перспективный план | Местный бюджет - 1500 Федера-льный бюджет - 28500 |  | 30 000 |  | 2016 | Оформление земельно-правовой документации | 64,8 КВт |
| 610 | Староминский район | Коммунальная инфраструктура | Строительство водозабора со станцией очистки воды | Строительство водозабора со станцией очистки воды мощностью 6000 м. куб. в сутки | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 04.10.2010 г. №625 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт) инженерных сетей на территории Староминского сельского поселения на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет - 24400 Краевой бюджет - 219600 |  | 244 000 |  | 2016 | Разработка ПСД | 0,5 мВт |
| 611 | Староминский район | Коммунальная инфраструктура | Строительство подводящего водопровода в две нитки к ст. Староминской | протяженность 21 км | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 04.10.2010 г. №625 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Развитие и реконструкция (ремонт) инженерных сетей на территории Староминского сельского поселения на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет - 15400 Краевой бюджет - 138600 |  | 154 000 |  | 2016 | Разработка ПСД | - |
| 612 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Строительство разводящего газопровода в ст. Староминской | протяженность 10 км | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 12.04.2012 г. №157 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы по развитию сети газоснабжения на территории Староминского сельского поселения на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет | 10 000 |  |  | 2014 | Разработка ПСД | - |
| 613 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Строительство разводящего газопровода в ст. Староминской | протяженность 10 км | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 12.04.2012 г. №157 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы по развитию сети газоснабжения на территории Староминского сельского поселения на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет |  | 10 000 |  | 2015 | Разработка ПСД | - |
| 614 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Строительство разводящего газопровода в ст. Староминской | протяженность 10 км | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 12.04.2012 г. №157 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы по развитию сети газоснабжения на территории Староминского сельского поселения на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет |  |  | 10 000 | 2016 | Разработка ПСД | - |
| 615 | Староминский район | Коммунальная инфраструктура | Водопроводные сети для обеспечения земельных участков по ул. Российской ст. Староминской | протяженность 2,5 км | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 12.04.2012 г. №157 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы по развитию сети газоснабжения на территории Староминского сельского поселения на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет | 4 000 |  |  | 2014 | Разработка ПСД | - |
| 616 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Электрические сети для обеспечения земельных участков по ул. Российской ст. Староминской | протяженность 2,5 км | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 26.09.2011 г. №601 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Староминского сельского поселения «Жилище» на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет | 3 000 |  |  | 2014 | Разработка ПСД | 450 КВт |
| 617 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Газопроводные сети для обеспечения земельных участков по ул. Российской ст. Староминской | протяженность 2,5 км | Администрация Староминского сельского поселения | Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 12.04.2012 г. №157 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы по развитию сети газоснабжения на территории Староминского сельского поселения на 2011-2013 гг.» | Местный бюджет | 3 000 |  |  | 2014 | Разработка ПСД | - |
| 618 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Строительство газопровода высокого давления в ст. Канеловской | протяженность 22 км | Администрация Канеловского сельского поселения | Перспективный план | Местный бюджет - 2800 Краевой бюджет - 12600 Федеральный бюджет - 12600 |  |  | 28 000 | 2016 | Подготовите-льный этап | - |
| 619 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Строительство подводящего газопровода высокого давления от х. Восточный Сосык до х. Западный Сосык | протяженность 1,1 км | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Постановление администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 5.12.2011 года №120 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Куйбышевского сельского поселения на 2012-2015 гг.» | Бюджет-ные средства | 6 000 |  |  | 2014 | Подготовите-льный этап | - |
| 620 | Староминской район | Коммунальная инфраструктура | Строительство газопровода низкого давления х. Западный Сосык | протяженность 2,6 км | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Постановление администрации Куйбышевского сельского поселения Староминского района от 5.12.2011 года №120 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Газификация Куйбышевского сельского поселения на 2012-2015 гг.» | Бюджет-ные средства | 3 500 |  |  | 2014 | Подготовите-льный этап | - |
| 621 | Староминский район | Телекоммуникационная инфраструктура | Строительство базовой станции мобильной связи | Базовая станция мобильной связи в п. Рассвет | Оператор мобильной связи | Инвестиционная программа инвестора | Внебюд-жетный источник | 5 000 | - | - | 2014 | - | 10 КВт |
| 622 | Староминский район | Телекоммуникационная инфраструктура | Строительство базовой станции мобильной связи | Базовая станция мобильной связи в ст. Староминской | Оператор мобильной связи | Инвестиционная программа инвестора | Внебюд-жетный источник | 500 | - | - | 2014 | - | 10 КВт |
| 623 | Староминский район | Энергетическая инфраструктура | Строительство подводящего газопровода высокого давления к п. Восточный и п. Дальний | протяженность 8 км | Администрация Рассветовского сельского поселения | Перспективный план | Местный бюджет - 1500 Краевой бюджет - 13500 |  |  | 15 000 | 2016 | Подготовите-льный этап | - |